江油市人民医院

电子病历系统应用水平分级评价五级能力提升建设监理服务

采购需求

一、项目名称 : 电子病历系统应用水平分级评价五级能力提升建设监理服务

二、数量：1项

三、预算金额：9.5万元

四、拟用采购方式：院内比选（综合评分）

五、★技术参数、要求（此项目要求均为实质性要求）

- 1.项目概况

根据《信息技术服务监理规范》（GB/T 19668 2014-2019）、财政部关于印发《政务信息系统政府采购管理暂行办法》的通知（财库〔2017〕210号）、国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知（国办发〔2019〕57号)、《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等文件，为了规避建设风险，保证建设质量，在本项目（电子病历系统应用水平分级评价五级能力提升建设，预算850万元）中引入第三方专业机构开展信息系统工程监理工作，并在服务完成后出具《监理报告》。

- 2.服务团队目标任务

主要对江油市人民医院电子病历系统应用水平分级评价五级能力提升建设项目的工作第三方服务，保障信息化项目的顺利实施。按照“三控制、两管理、一协调”的原则，对本期建设项目进行质量、进度、投资的过程监理控制，参与项目的信息管理和合同管理，保障项目在规定的时间内完成，并组织完成项目验收，实现项目建设目标。

- 3.服务工作要求

在国家相关标准和规定指导下，对本次建设项目的实施和验收阶段实施进行质量、进度、投资、的控制，参与信息管理和合同管理，组织协调工作。监理单位应在充分理解《信息技术服务监理》(GB/T 19668)内容的基础上，结合本项目的实际情况，制定出贴合本项目的监理大纲。对江油市人民医院电子病历系统应用水平分级评价五级能力提升建设项目开展关键节点监理服务，工作内容如下：

- 4.项目实施阶段监理工作内容

- （1）质量控制

- 与业主单位协商，明确项目里程碑节点和审查方式；

- 参与审核实施单位提交的项目深化设计文件（重点需要审核设计方案中网络安全部分是否符合网络安全等级保护的相关要求、软件项目是否满足业务需求等内容）；

- 审查承建单位项目开工手续，形成专题监理报告报业主单位；

- 审查承建单位提供的产品设备齐备情况，并对检查结果做出记录，报业主单位；

- 在复核过程中，如发现存在重大质量隐患，应形成专题监理报告报业主单位，并向承建单位下发停工令；

- 参照信息安全等级保护测评和信息安全运维管理的相关标准和要求，对本项目建设中涉及的信息系统安全部分或整个项目的设计内容进行需求评审和详细设计方案进行评审（评审内容至少包含：是否符合信息安全的等级保护测评中的相关要求，是否符合安全运维和安全应急响应等相关要求）；同时对安全体系和运维体系建设等内容进行监督管理。

- 软件开发质量的控制，包括：对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试等每个开发阶段进行把关；对承建单位的开发质量记录进行审核；

- 对承建单位内部测试工作进行管理，保证测试工作按计划有效实施；源代码及应用程序的移交验收等。

- （2）进度控制

- 审查承建单位提交的项目主计划和阶段性工程实施计划与实际施工进度的符合性，形成专题监理报告报业主单位；

- 审查项目延期申请和批复手续的完备性，对未按期完成又不具备延期手续的，形成专题监理报告报业主单位；

- 审查进度纠偏措施的合理性和执行情况，签发监理通知单并报业主单位。

- （3）投资控制

- 审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，签署工程款支付监理意见，报业主单位批准；

- 审查工程质量、进度和投资等方面的变动，协助业主编制变更管理制度；

- 审查各参建单位提出的索赔申请和执行情况。

- （4）合同管理

- 监督合同执行情况，里程碑节点完成后向业主单位提交监理报告；

- 及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。

- （5）文档管理

- 妥善管理项目实施阶段中所产生的各项工程管理资料和技术文档等文件；

- 审查参建单位各方共同参与的过程和活动产生的工程记录文件，检查各方签认情况；

- 对项目过程文档按照信息系统项目审计工作的相关要求进行审查和分析。

- （6）沟通协调

- 协调业主单位和承建单位共同建立项目实施阶段的协调机制；

- 协调业主单位和承建单位对工程变更的范围和内容达成一致；

- 协调业主单位和承建单位对索赔意见达成一致；

- 5.项目验收阶段监理工作内容

- （1）质量控制

- 审查承建单位提交的验收申请，审核验收条件的达成情况并签署监理意见，报业主单位批准；

- 协助业主单位对验收中发现的质量问题进行评估，以监理通知单的形式告知承建单位整改要求；

- 审查承建单位根据整改要求提出的整改方案，并复核整改结果；

- 协助业主单位组织最终验收；

- 督促承建单位开展通过验收后的系统试运行工作，并审查承建单位解决试运行中出现的各种质量问题情况；

- （2）进度控制

- 审查承建单位提交的验收计划和验收实施的符合性，形成专题监理报告报业主单位；

- 要求业主单位和承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验合格报告作为工程验收结束的依据。

- （3） 投资控制

- 审核承建单位提交的验收款付款申请，形成监理意见报业主单位批准；

- （4）合同管理

- 监督合同执行情况，向业主单位提交监理报告；

- 协助业主单位和承建单位签署其他补充协议。

- （5）文档管理

- 妥善管理项目验收阶段中所产生的各项工程管理资料和技术文档等文件；

- 整理本项目全部监理文档，并提交业主单位签收。

- （6）沟通协调

- 协调业主单位和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收方法和验收标准等方面达成一致，并经各方签认；

- 协助业主单位组织召开验收会议，形成会议纪要并由参会各方签认；

- 协调业主单位配合承建单位进行工程验收。

- 6.服务团队要求

- （1）团队整体能力

1.1由项目总监理工程师带领，团队成员包括：高级顾问工程师和专业服务团队工程师组成，配合甲方进行相关项目监理服务工作。在项目实施过程中，根据具体工作情况，合理安排并调整监理人员，满足采购人实际工作需要。

1.2专业服务团队成员应根据本项目服务内容由具有相关专业能力（例如：软件测试、信息安全渗透、信息系统审计、信息系统项目管理等）的人员担任。须提供相应资质及公司员工的相关证明材料，以确保项目团队成员专业能力匹配采购人项目需求（具体以评分办法内容为准）。

- （2）团队稳定性

项目工期内，必须保证总监及主要技术人员的稳定，未经业主单位同意不得私自更换项目总监和主要技术人员。

- （3）协调能力

项目负责人需每月组织工作汇报会，定期向相关项目负责人汇报全部项目工作进展及风险点。监理工程师需每周组织例会，向项目负责人汇报所负责监理的相关项目工作进展及风险。

- （4）管理能力

监理企业应具备较高的科学管理水平及完善的管理制度。

- 7.其他要求

- 1.保密要求

供应商必须对工程技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本期项目的任何内容。

供应商中标后须与建设单位签订保密协议和非侵害性协议，同时供应商必须要与参加此次监理项目的所有项目组成员签订保密协议和非侵害性协议，并在项目合同签订时一并提供给建设单位（提供承诺书）。

- 2.安全文明施工

监督项目承建单位建立安全施工管理制度和安全操作规范及严格执行条例，保障本项目的安全施工，保障本项目的安全施工（包括但不限于：设备的安装、通电、调试、测试、部署、集成等），无安全责任事故。（提供承诺书）。

六、商务要求：

- 1.服务期限和范围：自合同签订之日起，至本项目终验终止。

- 2.服务地点：江油市人民医院

- 3.验收标准和方法：

（1）协助审核项目验收方案（包括初验、阶段验性收、终验），促使建设单位和承建单位在项目验收计划、验收目标、验收内容、验收方法和验收标准等方面符合《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205）号相关规定。

- （2）促使承建单位提供的项目各阶段形成的技术、管理文档、 培训资料、用户操作手册等符合相关标准、规范； 协助建设单位和承建单位完成项目文档整理归档和完整性移交监理

- 4.付款方式：

按照HRP系统建设分阶段付款，具体内容签订合同后另行约定

- 5.项目交付物：

监理服务应在《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的基础上，结合项目实际及监理企业自身的质量管理体系，制定每个项目《监理文档编制及管理办法》，经业主方认可后，在项目建设过程中严格执行，规范提供本项目各类监理报告、表格、文档；妥善管理、保存整个项目实施过程中所产生的所有监理文档资料，并督促承建单位按规范编制本项目所有的技术文档和验收报告等（提供承诺书）。

成果产出：

包括但不限于：监理规划、开工令、停工令、初验申请、终验申请、设备验货台账、实施文档、项目款支付证书、监理周报、监理月报、项目备忘录、项目监理审核意见、项目专项监理报告等。

七、评分细则：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且最低最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：最后报价得分=（评审基准价/最后报价）*30。 |
| 2 | 履约能力 | 20分 | 1.供应商具有《质量体系认证证书》（认证范围包含信息系统工程监理服务）、《 信息安全管理体系认证证书》（认证范围包含信息系统工程监理服务）、《信息技术服务管理体系认证证书》（认证范围包含信息系统工程监理服务）的，每具有1个得2分，本项最高6分。 2.供应商具有“弱口令扫描工具”、“服务交付智能态势分析系统”、 “信息系统监理投标文档授权管理系统”类似功能的软件著作权证书，每有一项得1分，本项最高3分。 3.供应商具有证明供应商在信息系统工程监理领域能力的材料：具有信息系统工程监理服务标准贯标证书，甲级得5分、乙级得3分、丙级得1分；参与过最新的信息技术服务监理国家标准（GB/T19668系列）起草工作，每参加过一个不同标准号的起草工作，得2分，最多得6分；本项最高得11分（提供标准名称、标准号及标准中具有供应商名字相关内容的截图，并加盖供应商公章,供应商在中标后提供标准原件给招标人备查。） 注：供应商提供证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），证书需在有效期内。 |
|  |  | 23分 | 总监理工程师：供应商提供本项目总监理工程师1 名，具有《信息系统监理师资格证书》的得2分，不提供不得分；本项最高得2分。（证明材料：供应商需提供以上人员在供应商单位的劳动合同或协议的复印件并加盖供应商公章（鲜章）；提供以上人员证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。） |
|  |  |  | 高级顾问工程师：供应商提供高级顾问工程师1名，在具备高级职称资格，以及《信息系统监理师资格证书》前提下，具有： 1.《软件工程造价师证书》得2分，不提供不得分。 2.《软件评测师证书》的得2分,不提供不得分。 3.《信息安全保障人员注册（CISAW）证书》的得2分,不提供不得分。 本项最高6分。 （证明材料：供应商需提供以上人员在供应商单位的劳动合同或协议的复印件并加盖供应商公章（鲜章）；提供以上人员证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。） |
|  |  |  | 本项目服务团队人员（总监理工程师和高级顾问工程师除外）具有： 1.《数据库系统工程师》的得3分，不提供不得分。 2.《信息安全工程师》的得3分，不提供不得分。 3.《系统集成项目管理工程师证书》的得3分，不提供不得分。 4.《注册渗透测试工程师（CISP-PTE）证书》的得3分，不提供不得分。 5.《软件评测师证书》的得3分，不提供不得分。 本项最高15分。 （以上证书1人多证只计算一次分值。证明材料：供应商需提供以上人员在投标单位的劳动合同或协议的复印件并加盖供应商公章（鲜章）；提供以上人员有效证书复印件并加盖供应商公章（鲜章）。） |
| 3 | 供应商业绩 | 9分 | 供应商提供自2022 年 1 月 1 日（含1日，日期以合同签订日为准）以来供应商承担的信息化项目监理类似业绩，每提供一个业绩得3分，最高得9分，不提供不得分。 注：以上供应商业绩是以提供的供应商自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、签字盖章页主要服务内容页复印件作为证明，并加盖供应商公章（鲜章）。 |
| 4 | 监理服务方案 | 18分 | 1.根据供应商针对本项目提供的实施方案(应包含①质量控制、进度控制；②投资控制、合同管理；③文档管理、协调沟通等内容)进行综合评分：上述方案内容齐全，条理结构清晰，层次细化完善、准确响应项目要求得12分；每有一项缺项的扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，扣完为止； 2.根据供应商针对本项目的验收方案(应包含①质量控制、进度控制、投资控制；②合同管理、文档管理、协调沟通等内容)进行综合评分：上述方案内容齐全，条理结构清晰，层次细化完善、准确响应项目要求得6分；每有一项缺项的扣3分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，扣完为止； （缺陷是指：内容与实际情况不匹配、不符合项目特点、服务方案无法达到预期效果、服务方案不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、内容简略或与本项目无关等任意一种情形。）。 |